农业产业强镇中央财政奖补资金使用方案

批准建设年份：□2022年   ☑2023年

新疆生产建设兵团第三师54团

2025年5月

一、批准建设时中央财政奖补资金使用情况

根据师财政局下发文件《关于下达2023年农业产业融合发展项目资金的通知》（师财农〔2023〕37号）下达首批资金300万元，其中252万元用于补贴图木舒克市油莎豆种植专业合作社购买油莎豆收获机械，48万元用于补贴新疆启源啤酒有限责任公司购买啤酒生产线相关设备，项目资金严格按照计划和工程进度进行使用，实行专款专用，没有发生挤占和挪用情况。

截至目前第三师五十四团油莎豆农机装备项目已完成投资1131万元，第三师五十四团油莎豆啤酒生产项目已完成投资211万元。项目已全部完成，并通过相关部门进行验收，完成总投资1342万元，完成计划投资的110.9%。

二、通过评估后中央财政奖补资金使用方案

（一）新疆油莎豆高产技术研究与智慧农业示范基地建设项目

承担主体：新疆油莎豆农业科学研究有限公司

建设地点：五十四团产业园区

主要建设内容：建立1000亩油莎豆优质种子繁育基地。其中本土化种子繁育基地500亩，异地种子繁育基地500亩。一是人工模拟太空粒子射线诱变的专利技术，完成1000吨的种子诱变数量，提升油莎豆种子资源，诱变后的种子可增产20%，含油、含糖量、抗逆性都有显著提高；二是利用数字智慧农业管理系统，结合人工智能系统，建立油莎豆智慧农业种植示范田200亩。对油莎豆种植地进行科学精量管控，实时调控油莎豆生长条件，实现精准化水肥管理，实现降低种植成本，提高职工收入。购买油莎豆繁育相关设备：人工模拟太空种子诱变设备1套、智能管理平台设备1套、田间综合检测传感系统1套、人工智能管理系统1套等油莎豆繁育和基地建设配套设备。

资金来源及规模：申请国家级农业产业强镇中央财政奖补资金300万元，自筹910万元，总投资1210万元。

建设完成时间：2025年6月。

（二）第三师五十四团鸣谦立业油莎豆精深加工建设项目

承担主体：新疆图木舒克鸣谦立业食品有限责任公司

建设地点：五十四团产业园区

主要建设内容：建设年加工5000吨油莎豆脱皮加工生产线、油莎豆制粉生产线、产品灌装生产线。购买油莎豆精深加工设备：灭菌蒸汽锅炉1台、降膜式真空浓缩设备1套、喷雾干燥塔1座以及其他配套生产线加工设备。

资金来源及规模：申请国家级农业产业强镇中央财政奖补资金200万元，自筹700万元，总投资900万元。

建设完成时间：2025年6月。

（三）第三师五十四团饲料厂建设项目

承担主体：新疆赛贺饲料有限公司

建设地点：五十四团产业园区

主要建设内容：建设年产量10万吨的油莎豆饲料加工厂一座，生产粉类、颗粒及发酵类饲料产品。建立一条反刍动物类饲料生产线，一条禽类（包括渔业）饲料生产线。购买油莎豆饲料加工设备：刮板机1台、斗提机1台、SCY80初清筛机1台、脉冲除尘器1台、粉料初清筛1台、制粒机1台、双轴高效混合机1台以及相关配套加工设备。

资金来源及规模：申请国家级农业产业强镇中央财政奖补资金200万元，自筹610万元，总投资810万元。

建设完成时间：2025年5月。

表1  资金使用表

| 序号 | 建设项目名称 | 承担主体 | 建设地点 | 主要建设内容 | 中央财政奖补资金支持建设内容 | 总投资（万元） |  |  |  | 预计时间安排 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央财政奖补资金 | 地方财政资金 | 自筹资金 | 建设完成时间 | 资金拨付时间 |
| 1 | 新疆油莎豆高产技术研究与智慧农业示范基地建设项目 | 新疆油莎豆农业科学研究有限公司 | 五十四团产业园区 | 建设1000亩油莎豆优质种子繁育基地。其中本土化种子繁育建设基地500亩，异地种子繁育基地500亩。一是人工模拟太空粒子射线诱变的专利技术，完成1000吨的种子诱变数量，提升油莎豆种子资源；二是利用数字智慧农业管理系统，结合人工智能系统，建立油莎豆智慧农业种植示范田。 | 购买人工模拟太空种子诱变设备1套、智能管理平台设备1套、田间综合检测传感系统1套、人工智能管理系统1套等油莎豆繁育和基地建设配套设备。 | 1210 | 300 | 0 | 910 | 2025年6月 | 2025年7月 |
| 2 | 第三师五十四团鸣谦立业油莎豆精深加工建设项目 | 新疆图木舒克鸣谦立业食品有限责任公司 | 五十四团产业园区 | 建设年加工5000吨油莎豆生产线三条：一条油莎豆脱皮加工生产线，一条油莎豆制粉生产线和一条产品灌装生产线。 | 灭菌蒸汽锅炉1台、降膜式真空浓缩设备1套、喷雾干燥塔1座以及其他配套生产线加工设备。 | 900 | 200 | 0 | 700 | 2025年6月 | 2025年7月 |
| 3 | 第三师五十四团饲料厂建设项目 | 新疆赛贺饲料有限公司 | 五十四团产业园区 | 建设年产量10万吨的油莎豆饲料加工厂一座，生产粉类、颗粒及发酵类饲料产品。建立生产线两条：一条反刍动物类饲料生产线，一条禽类（包括渔业）饲料生产线。 | 购买刮板机1台、斗提机1台、SCY80初清筛机1台、脉冲除尘器1台、粉料初清筛1台、制粒机1台、双轴高效混合机1台以及相关配套加工设备。 | 810 | 200 | 0 | 610 | 2025年5月 | 2025年6月 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2920 | 700 | 0 | 2220 |  |  |

注：表中应明确中央财政奖补资金支持建设项目内容、承担主体、时间安排等。建设地点应具体到乡镇以下。

新疆生产建设兵团                   第三师图木舒克市

第三师54团                       五十四团兴安镇

（盖章）                            （盖章）